|  |  |
| --- | --- |
| Gestión de clientes | 62 |
| Gestión de vehículos | 48 |
| Gestión de rutas | 40 |
| Gestión de ventas | 70 |
| Gestión de conductores | 65 |
| Gestión de tickets | 78 |
| Gestión de calendario/horas | 81 |
| Gestión de reportes | 85 |
| Gestión de compras | 92 |
| Gestión de precios | 87 |
| Tiempo Estímalo | 708 |
| Total de Horas | 1416 |

**ESTIMACION GENERAL DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre Proceso** | **Descripción Proceso** | **Actor** | **Funciones** |
| Gestión de reportes | El sistema permite generar reportes | Usuario | Generar reporte |
| Gestión de compras | El sistema permite Crear, modificar y eliminar | Cliente | Crear, modificar y eliminar |
| Gestión de precios | El sistema permitirá crear, modificar y eliminar | Usuario | Crear, modificar y eliminar |

**Principales procesos a generarse**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre proceso** | **Descripción Proceso** | **Actor** | **Funciones Actor** |
| Gestión de clientes | El sistema permitirá crear, modificar y eliminar el registro de un cliente | Cliente/ Administrador | Crear, modificar y eliminar |
| Gestión de conductores | El sistema permitirá crear, modificar y eliminar | Administrador | Crear, modificar y eliminar |
| Gestión de vehículos | El sistema permitirá crear, modificar y eliminar | Administrador | Crear, modificar y eliminar |
| Gestión de rutas | El sistema permitirá crear, modificar y eliminar | Administrador | Crear, modificar y eliminar |
| Gestión de ventas | El sistema permitirá crear, modificar y eliminar | Usuario | Generar venta y visualizarla |
| Gestión de Tickets | El sistema permitirá crear, modificar y eliminar | Usuario | Generar ticket |
| Gestión de calendario/Horas | El sistema permitirá crear, modificar y eliminar | Admin | Crear, modificar y eliminar |

**Recolección de requerimientos generales**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Departamento** | **Requerimiento/Historial usado** | **Prioridad estimada** |
| Perfiles | Cliente | Gestión de clientes | Alta |
| Registro | Administra | Gestión de vehículos | Media |
| Registro | Administra | Gestión de rutas | Media |
| Registro | Usuario | Gestión de ventas | Alta |
| Registro | Administra | Gestión de conductores | Media |
| Tickets | Usuario | Gestión de tickets | Baja |
| Registro | Administra | Gestión de calendario/horas | Media |
| Registro | Usuario | Gestión de reportes | Media |
| Compras | Cliente | Gestión de compras | Alta |
| Registro | Administra | Gestión de precios | Baja |